PRODUCT DOCUMENT

RustShell v2.0

AI-Powered Cross-Platform Shell Utility

The intelligent shell that speaks your language.

Prepared by: Efe Baran Durmaz

Arcadia

February 2026

github.com/EfeDurmaz16/rustshell

# 1. Executive Summary

RustShell, cross-platform bir shell aracıdır. Rust ile yazılmış olup, farklı işletim sistemlerinde (Windows, Linux, macOS) birleşik, doğal dil tabanlı komut arayüzü sunar. Geliştiricilerin platform bağımsız şekilde tutarlı komutlar kullanmalarını sağlar.

v2.0 ile RustShell, basit bir komut çevirici olmaktan çıkıp, AI destekli, görsel olarak zengin, çoklu LLM sağlayıcısını destekleyen modern bir developer tool haline gelecektir. Open-source topluluğa sunulacak ve crates.io üzerinden dağıtılacaktır.

Hedef Vizyon "cargo install rustshell" ile yükle, provider seç, doğal dilde komut yaz, terminalde çalıştır — hepsi görsel olarak zengin bir TUI içinde.

# 2. Mevcut Durum ve Sorunlar

## 2.1 Mevcut Özellikler

- Cross-platform komut aliasları (make_dir, create_file, copy, move, delete_file vb.)

- Interactive mod: Tab completion, komut geçmişi, alias yönetimi

- OpenAI API ile doğal dil işleme

- Komut piping desteği

- Güvenlik kontrolleri (destructive işlemler için onay)

## 2.2 Tespit Edilen Sorunlar

| Sorun | Detay | Öncelik |
| --- | --- | --- |
| NLP Hata Yönetimi | "kill port 3000, 8000 and 8081" gibi komutlar "No such file or directory (os error 2)" hatası veriyor. NLP arka planında parse edilen komut doğrudan dosya olarak çalıştırılıyor. | Kritik |
| Tek LLM Bağımlılığı | Sadece OpenAI destekleniyor. Maliyet yüksek, hız düşük. | Yüksek |
| Görsel Tasarım | Terminal arayüzü çok basit, renkler ve TUI yok. | Yüksek |
| Otomatik Çalıştırma Riski | Approve/auto-run modu yok. Her komut doğrudan çalışıyor. | Yüksek |
| Dağıtım | crates.io'da yayınlanmamış. Shell completions yok. | Orta |

# 3. v2.0 Mimari Tasarım

## 3.1 LLM Provider Sistemi

Modular bir provider sistemi ile birden fazla LLM backend desteklenecek. Kullanıcı ilk kurulumda veya "rustshell config" komutuyla tercih ettiği provider'ı seçecek.

| Provider | API Endpoint | Avantajlar | Kullanım |
| --- | --- | --- | --- |
| Groq (Varsayılan) | api.groq.com/openai/v1 | Ultra hızlı inference, düşük maliyet, ücretsiz tier | GROQ_API_KEY |
| Ollama (Lokal) | localhost:11434/api | Ücretsiz, gizlilik, çevrimdışı çalışır | Otomatik algılama |
| OpenAI | api.openai.com/v1 | Geniş model seçeneği, yüksek kalite | OPENAI_API_KEY |
| Anthropic | api.anthropic.com/v1 | Claude modelleri, güçlü reasoning | ANTHROPIC_API_KEY |
| Custom OpenAI-compat. | Kullanıcı tanımlı | Herhangi bir OpenAI uyumlu API | Config dosyası |

## 3.2 Setup Akışı (First-Run Experience)

Kullanıcı "cargo install rustshell" sonrasında ilk çalıştırmada interaktif bir setup wizard ile karşılaşacak:

- Hos geldiniz mesajı ve RustShell logosu (ASCII art, renkli)

- LLM Provider seçimi: Groq (hızlı & ucuz), Ollama (lokal, ücretsiz), OpenAI, Anthropic, Custom

- API key girişi (Ollama harici) veya Ollama auto-detect

- Model seçimi (provider'a göre önerilen modeller listelenir)

- Execution modu: Approve (varsayılan) veya Auto-run

- Shell completions kurulumu (bash/zsh/fish otomatik algıla)

- Config ~/.rustshell/config.toml'a kaydedilir

## 3.3 Execution Modları

Kullanıcı güvenliği için iki farklı çalıştırma modu:

| Mod | Davranış | Kullanım |
| --- | --- | --- |
| Approve (Varsayılan) | NLP komutu çözümlenir, kullanıcıya gösterilir, onay beklenir. [Y/n/e] ile kabul, red veya edit. | Güvenli kullanım, öğrenme, production |
| Auto-run | NLP komutu çözümlenir ve doğrudan çalıştırılır. Destructive komutlarda (rm, del) yine onay ister. | Deneyimli kullanıcılar, scripting |
| Dry-run | Komutu gösterir ama çalıştırmaz. Öğrenme ve test için ideal. | Eğitim, debug |

Önemli Approve modunda NLP çıktısı: “💡 Çeviri: kill $(lsof -ti:3000) && kill $(lsof -ti:8000) && kill $(lsof -ti:8081)” şeklinde renkli ve anlaşılır biçimde gösterilecek. Kullanıcı [Y] ile onaylayabilir, [e] ile düzenleyebilir.

# 4. TUI Tasarımı (Terminal User Interface)

Ratatui + Crossterm kullanılarak modern, renkli ve responsive bir terminal arayüzü oluşturulacak.

## 4.1 Görsel Bileşenler

| Bileşen | Açıklama | Teknoloji |
| --- | --- | --- |
| Özel Prompt | Starship benzeri renkli prompt: dizin, git branch, provider ikonu | crossterm::style |
| Komut Önızleme Paneli | NLP çıktısını syntax highlighting ile gösterir | ratatui Paragraph |
| Durum Çubuğu | Provider, model, mod bilgisi alt çubukta | ratatui Block |
| Spinner/Progress | LLM yanıt beklerken animasyonlu spinner | indicatif veya custom |
| Geçmiş Paneli | Son komutları gösterir, yukarı/aşağı scroll | ratatui List |
| Hata Görüntüleme | Hatalar kırmızı kutu içinde, önerileriyle birlikte | ratatui styled Block |
| ASCII Logo | Başlangıçta renkli RustShell logosu | crossterm colors |

## 4.2 Renk Paleti

| Öğe | Renk | Hex Kodu |
| --- | --- | --- |
| Prompt ok | Canlı yeşil | #50FA7B |
| Dizin yolu | Mavi | #8BE9FD |
| Git branch | Mor | #BD93F9 |
| Hata mesajları | Kırmızı | #FF5555 |
| NLP çıktısı | Sarı | #F1FA8C |
| Başarı mesajı | Yeşil | #50FA7B |
| Bilgi/Muted | Gri | #6272A4 |
| Komut metni | Beyaz | #F8F8F2 |

# 5. Özellik Yol Haritası

## 5.1 Faz 1: Temel İyileştirmeler (Hafta 1–2)

Bug fix'ler, LLM provider sistemi ve temel TUI.

### NLP Hata Düzeltmesi

- NLP çıktısını doğrudan shell'e göndermek yerine, önce parse et ve validate et

- Hatalı komutlarda kullanıcıya anlamlı hata mesajı göster

- "kill port X" gibi komutlar için platform-specific çözüm üret (lsof -ti:X on macOS/Linux, netstat on Windows)

- Fallback: NLP başarısız olursa, doğal dil hatasını açıkla

### Multi-Provider LLM

- Groq varsayılan provider olarak entegre et (hızlı, ucuz, ücretsiz tier)

- Ollama auto-detect: localhost:11434 kontrol et, varsa lokal model öner

- OpenAI ve Anthropic desteği ekle

- Config dosyasında provider/model/api_key yönetimi

- "rustshell config" interactive setup komutu

### Execution Modları

- Approve modu: NLP çıktısını göster, [Y/n/e] ile onay al

- Auto-run modu: Direkt çalıştır (destructive komutlarda hala onay)

- Dry-run modu: Sadece göster, çalıştırma

- --approve, --auto, --dry-run CLI flagleri

### Temel TUI

- crossterm ile renkli output

- Prompt: ❯ dizin (git-branch) [provider]

- Spinner: LLM yanıt beklerken animasyon

- Hata mesajları renkli ve kutu içinde

Commit Stratejisi — Faz 1 Her alt özellik ayrı bir commit olmalı. Örnek: "fix: NLP error handling for port kill commands", "feat: add Groq as default LLM provider", "feat: add approve/auto-run execution modes", "ui: add colored prompt and spinner". Her 3–4 dosya değişikliğinde context compact yapılmalı.

## 5.2 Faz 2: Gelişmiş TUI & UX (Hafta 3–4)

Ratatui entegrasyonu, shell completions ve kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri.

### Ratatui TUI

- Tam ratatui entegrasyonu: layout, widgets, event handling

- Komut önizleme paneli: NLP çıktısı syntax highlighted

- Durum çubuğu: Provider, model, execution mod göstergesi

- Geçmiş paneli: Son komutlar listesi, scroll desteği

- ASCII art logo başlangıç ekranı

### Shell Completions

- clap + clap_complete entegrasyonu

- Bash, Zsh, Fish, PowerShell desteği

- "rustshell completions <shell>" komutu ile runtime generation

- Setup wizard'da otomatik shell algılama ve kurulum

### Gelişmiş Alias Sistemi

- Parametreli alias desteği: alias deploy "git push origin {branch}"

- Alias grupları: Proje bazlı alias setleri

- Alias import/export: JSON/TOML formatı

- Doğal dil alias önerileri: Sık kullandığın komutlar için alias öner

### Gelişmiş Auto-complete

- Dosya yolu completion (mevcut dizin tarama)

- Komut geçmişi bazlı öneriler (atuin benzeri)

- Provider/model isimleri için completion

- Fuzzy matching desteği

Commit Stratejisi — Faz 2 "feat: integrate ratatui TUI framework", "feat: add shell completions via clap_complete", "feat: parametric alias system", "feat: fuzzy autocomplete for commands". Ratatui entegrasyonu büyük bir değişiklik — her widget ayrı commit'te olsun. Sık context compact!

## 5.3 Faz 3: crates.io & CI/CD (Hafta 5)

### crates.io Yayınlama

- Cargo.toml metadata: description, license (MIT), keywords, categories, repository

- README.md güncelleme: badges, kurulum talimatları, GIF demo

- cargo publish ile yayınlama

- "rustshell" isim müsaitliğini kontrol et (alternatif: rshell, rustsh)

### GitHub Actions CI/CD

- Cross-platform test: Ubuntu, macOS, Windows matrix

- Clippy lint + rustfmt kontrolleri

- cargo test otomatik çalıştırma

- Release workflow: tag push ile otomatik crates.io publish

- Binary release: GitHub Releases'a pre-compiled binary yükleme

### Dokümantasyon

- cargo doc ile API dokümantasyonu

- CONTRIBUTING.md: Katkı kılavuzu

- CHANGELOG.md: Sürüm notları

- Asciinema veya VHS ile terminal GIF demo

Commit Stratejisi — Faz 3 "chore: prepare Cargo.toml for crates.io publish", "ci: add cross-platform GitHub Actions workflow", "docs: add comprehensive README with badges and GIF", "release: v2.0.0"

## 5.4 Faz 4: Gelişmiş Özellikler (Hafta 6+)

### Command Context & Memory

- Son N komutun context olarak LLM'ye gönderilmesi

- "then" / "also" gibi devam komutları: "şimdi bu dosyayı da sil"

- Proje bazlı context: package.json, Cargo.toml vb. okuyarak akıllı öneriler

### Script Modu

- .rsh dosyaları ile RustShell scriptleri yazma

- Doğal dil ve shell komutları karışık kullanım

- Değişkenler, koşullar ve döngüler

### Plugin Sistemi

- Rust trait bazlı plugin API

- Community plugin desteği

- Örnek pluginler: Docker, Kubernetes, Git, npm/cargo shortcuts

### Telemetri ve Analytics (Opsiyonel)

- Anonim kullanım istatistikleri (opt-in)

- En çok kullanılan komutlar, provider dağılımı

- Hata raporlama (sentry benzeri, opt-in)

# 6. Teknoloji Stack

| Katman | Teknoloji | Amaç |
| --- | --- | --- |
| Dil | Rust (2021 edition) | Performans, güvenlik, cross-platform |
| CLI Framework | clap v4 + clap_complete | Argüman parse, shell completions |
| TUI | ratatui + crossterm | Terminal UI, renkler, layout |
| HTTP Client | reqwest (async) | LLM API çağrıları |
| Async Runtime | tokio | Async HTTP, event loop |
| Serialization | serde + serde_json + toml | Config dosyaları, API yanıtları |
| Error Handling | anyhow + thiserror | Ergonomik hata yönetimi |
| Prompt/Input | rustyline veya reedline | Interactive input, geçmiş |
| Spinner | indicatif | Progress bar ve spinner |
| Testing | cargo test + assert_cmd | Unit ve integration testler |
| CI/CD | GitHub Actions | Cross-platform build/test/release |

# 7. Proje Yapısı (Önerilen)

Modular ve genişletilebilir bir yapı için aşağıdaki dizin düzeni önerilir:

| Dizin/Dosya | Açıklama |
| --- | --- |
| src/main.rs | Giriş noktası, CLI arg parse |
| src/cli.rs | clap komut tanımları |
| src/config.rs | Config yönetimi, setup wizard |
| src/providers/mod.rs | LLM provider trait ve factory |
| src/providers/groq.rs | Groq API client |
| src/providers/ollama.rs | Ollama (lokal) client |
| src/providers/openai.rs | OpenAI API client |
| src/providers/anthropic.rs | Anthropic API client |
| src/executor.rs | Komut çalıştırma ve mod yönetimi |
| src/commands/mod.rs | Built-in komut yöneticisi |
| src/tui/mod.rs | TUI layout ve event loop |
| src/tui/prompt.rs | Custom prompt widget |
| src/tui/preview.rs | Komut önizleme paneli |
| src/tui/status.rs | Durum çubuğu |
| src/tui/theme.rs | Renk paleti ve tema |
| src/alias.rs | Alias yönetimi |
| src/completions.rs | Shell completions |
| src/history.rs | Komut geçmişi |
| config/rustshell.toml | Varsayılan config şablonu |
| tests/ | Integration testleri |
| .github/workflows/ | CI/CD pipeline |

# 8. Config Dosya Formatı

~/.rustshell/config.toml dosyası:

| Alan | Değerler | Varsayılan |
| --- | --- | --- |
| provider | "groq" ¦ "ollama" ¦ "openai" ¦ "anthropic" ¦ "custom" | "groq" |
| model | Provider'a özel model ismi | "llama-3.1-70b-versatile" |
| api_key_env | Ortam değişkeni adı | "GROQ_API_KEY" |
| execution_mode | "approve" ¦ "auto" ¦ "dry-run" | "approve" |
| ollama_url | Ollama endpoint | "http://localhost:11434" |
| custom_url | Custom provider URL | "" |
| theme | "dracula" ¦ "monokai" ¦ "nord" ¦ "default" | "dracula" |
| history_size | Geçmiş boyutu | 1000 |
| context_commands | NLP'ye gönderilen önceki komut sayısı | 3 |

# 9. Rekabet Analizi

| Araç | Özellikler | RustShell Farkı |
| --- | --- | --- |
| Nushell | Modern shell, yapısal data, Rust tabancalı | RustShell AI-native, NLP-first yaklaşım |
| Warp Terminal | AI destekli terminal, güzel UI | RustShell açık kaynak, multi-provider |
| GitHub Copilot CLI | AI komut önerileri | RustShell bağımsız, multi-LLM, TUI |
| atuin | Akıllı shell geçmişi | RustShell NLP + geçmiş birlikte |
| Fig/Amazon Q | Auto-complete, AI önerileri | RustShell tam shell deneyimi, lokal LLM |

# 10. Open-Source Lansman Stratejisi

## 10.1 İlk Lansman (Öncesi)

- README.md: GIF demo, net kurulum talimatı, feature listesi

- Asciinema veya VHS ile terminal kaydı (30sn demo)

- Badges: CI status, crates.io version, license, downloads

- CONTRIBUTING.md ve issue templates hazırla

## 10.2 Duyuru Kanalları

- Reddit: r/rust, r/commandline, r/programming

- Hacker News: Show HN post

- Twitter/X: Rust community'ye yönelik thread

- Dev.to / Hashnode: "Building an AI shell in Rust" blog yazısı

- This Week in Rust: Proje duyurusu

- awesome-rust listesine PR aç

## 10.3 Topluluk Büyütme

- "good first issue" etiketli issue'lar hazırla

- Plugin API dokümante et, topluluk katkısını teşvik et

- Discord/GitHub Discussions aç

- Haftalık release notları yayınla

# 11. Geliştirme Kuralları

❗ Kritik: Commit & Context Compact Kuralları Claude Code veya herhangi bir AI agent ile geliştirme yaparken aşağıdaki kurallar kesinlikle uygulanmalıdır. Aksi halde context kaybı nedeniyle hatalar ve tutarsızlıklar oluşur.

## 11.1 Commit Kuralları

- Her mantiksal değişiklik ayrı bir commit olmalı (atomic commits)

- Conventional Commits formatı: feat:, fix:, chore:, docs:, ci:, ui:, refactor:

- Her yeni dosya oluşturulduktan sonra commit yap

- Her bug fix sonrası hemen commit yap

- Büyük özellikler (TUI, provider) için feature branch kullan

- Commit mesajı 80 karakteri geçmesin

- Örnek: "feat(providers): add Groq API client with streaming support"

## 11.2 Context Compact Kuralları

- Her 3–4 dosya değişikliğinden sonra context compact yap

- Yeni bir faz/özellik grubuna geçmeden önce context compact yap

- Hata aldığında ve debug sürecine girmeden önce context compact yap

- Büyük refactoring öncesi kesinlikle context compact yap

- Context compact yapmadan önce mutlaka git commit yap (yoksa değişiklikler kaybolabilir)

## 11.3 Geliştirme Sırası

Aşağıdaki sırayla geliştirme yapılmalıdır. Her adımdan sonra commit + test:

- NLP hata düzeltmesi (mevcut bug'ları önce fix et)

- Provider trait ve Groq entegrasyonu

- Ollama auto-detect ve entegrasyon

- Config sistemi ve setup wizard

- Execution modları (approve/auto/dry-run)

- Temel renkli output (crossterm)

- Ratatui TUI entegrasyonu

- Shell completions (clap_complete)

- Alias sistemi geliştirmesi

- crates.io hazırlık ve publish

- CI/CD pipeline

- Dokümantasyon ve README

# 12. Başarı Metrikleri

| Metrik | Hedef (3 ay) | Hedef (6 ay) |
| --- | --- | --- |
| GitHub Stars | 100+ | 500+ |
| crates.io Downloads | 500+ | 2000+ |
| Contributors | 3+ | 10+ |
| Open Issues | < 10 açık bug | < 5 açık bug |
| LLM Providers | 3 (Groq, Ollama, OpenAI) | 5+ (+ Anthropic, Custom) |
| Shell Completions | Bash, Zsh, Fish | + PowerShell, Elvish |
| Test Coverage | > 60% | > 80% |

RustShell v2.0 — The intelligent shell that speaks your language.

Built with Rust. Powered by AI. Open Source.